苏州工业园区关于开展市政基础设施工程

和惠民工程施工批准的实施意见

第一条 为进一步完善苏州工业园区（以下简称“园区”）市政基础设施工程和惠民工程的开工手续，加强对园区建设项目的监督管理，提升人民群众的生活品质和居住环境，根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第52号）、《苏州市地下管线管理办法》（苏州市人民政府令第141号）、《关于进一步优化苏州工业园区工程建设项目审批制度改革工作的通知》（苏园工改组[2020]4号）等文件要求，结合园区实际情况，制定本实施意见。

第二条 从事各类房屋建筑及其附属设施的装修改造和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城市市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应申请领取施工许可；工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可不申请办理施工许可。

确因缺少用地批准手续、建设工程规划许可证等要件材料，而无法满足施工许可证申领条件的，可按照本实施意见申请办理施工批准书，建设单位取得施工批准书后方可开工建设。

第三条 本实施意见所称市政基础设施工程，包括园区范围内的城市道路、供水、雨水、污水、燃气、热力、防洪、特殊气体管线、地下公共设施及附属设施等工程。企事业单位、居民小区宗地红线范围内的内部道路、管线不适用本“实施意见”。

本实施意见所称惠民工程，是指与全社会息息相关的民生保障工程，包括老旧新村升级改造、成片沿街建筑立面提升、历史遗留建筑装修改造等工程。惠民工程应为列入园区管委会的年度民生实事项目，具体实施单位可由相关会议纪要确定，并作为项目建设单位申请各项开工手续。

第四条 新建、扩建、改建城市道路时，地下管线应当与道路同步规划建设，道路用地红线范围内的管线工程不再单独办理用地批准手续，可选择正常办理后续手续及施工许可。单独实施的管线工程，由于法律法规对于地下管线用地权属批准流程尚未明确，暂以规划批准书或其他形式的规划批复作为办理施工批准手续的依据。

第五条 建设单位申请办理施工批准书应当提交以下材料：

1. 施工批准书申请表；

2. 纳入民生实事项目的批文意见（惠民工程提供）；

- 说明房屋权属情况的相关会议纪要（惠民工程提供）；

- 规划相关手续（建设工程规划许可证或规划批准书、规划回函等）；

- 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书（或免于施工图审查通知书、技术咨询意见书）；

- 建设资金已经落实承诺书、农民工工资保证金告知承诺书；

- 施工合同（需经省厅系统办理合同归集）、中标通知书；

- 监理合同（需经省厅系统办理合同归集）、中标通知书；

- 建设工程质量监督通知书；

- 建设工程安全监督手续办结告知单。

因专业管线工程施工图纸由建设单位自行组织技术审查，且施工质量由建设单位自行把控，专业管线工程申报时无需提交上述第5、9项材料。

第六条 建设单位应持本实施意见第五条规定的申报材料，向园区规划建设委员会（以下简称规建委）授权委托的部门提出申请，对于符合要求的，受委托部门应自受理之日起3个工作日内发放施工批准书。

第七条 园区规建委将施工批准书的受理和审批委托园区一站式服务中心办理。

第八条 园区建设工程质量安全监督站负责施工现场的质量安全监督管理工作，专业管线工程的质量监督由行业主管部门或建设单位自行负责。建设单位应当自领取施工批准书之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，施工批准书自行废止。

项目竣工后应按照相关规定办理各项验收手续，如涉及到消防验收备案，可以施工批准书作为施工许可附件材料，竣工后建设档案应移交至园区档案管理中心进行归档。

第九条本实施意见由规建委和行政审批局承担具体解释工作。

第十条 本实施意见自  年  月  日起施行，有效期至  年  月  日止。